迷宫探险游戏开发规划

## 一、项目概述

### 1. 项目背景

本项目是基于 Unity 引擎的迷宫探险游戏毕业设计，核心融合程序化内容生成（PCG）、行为树 AI 与肉鸽（Roguelike）元素，旨在完成一个兼具可玩性与技术创新性的游戏原型。项目结合开题报告的技术要求，同时满足你提出的设计需求：关卡流程类似《元气骑士》的多层迷宫推进模式，地形采用类似《地心护核者》的随机自然地形设计，加入背包、随机装备等肉鸽元素提升游戏可玩性，敌人 AI 基于行为树实现智能决策。

### 2. 核心需求

关卡流程：多层迷宫关卡结构，每层地形随机生成，包含通往下层的传送门，玩家需完成当前层探索后进入下一关。

地形设计：采用非传统网格的随机自然地形，保证地形连通性，避免不可达区域，同时支持通过种子复现地形。

肉鸽元素：玩家拥有背包系统，可随机获取不同类型的武器、护甲，装备后实时提升角色属性，每次关卡的道具、敌人分布完全随机。

敌人 AI：基于行为树架构实现敌人的巡逻、追击、攻击、躲避等智能行为，适配动态生成的地形环境。

基础游戏系统：实现玩家移动控制、战斗交互、道具管理、关卡进度保存等核心功能。

## 二、开发环境与技术选型

### 1. 开发环境

游戏引擎：Unity 6（开题报告确定的技术栈）

开发工具：Visual Studio 2022

编程语言：C#

辅助工具：Git（版本控制）、Trello（任务进度管理）、Unity Profiler（性能调试）

### 2. 核心技术

地形生成：基于 Perlin 噪声的随机地形生成算法，结合最小生成树算法保证地形连通性，实现类似《地心护核者》的自然随机地形效果。

敌人 AI：手动实现行为树框架，包含选择节点、序列节点、条件节点、动作节点等基础组件，搭配 A * 寻路算法（结合跳点搜索 JPS 优化）实现动态地形下的高效路径规划。

肉鸽系统：基于随机数生成器的道具属性随机化系统，实现武器、护甲的随机生成与装备属性生效逻辑。

关卡管理：基于 Unity 场景加载系统的关卡切换逻辑，实现玩家状态（背包、装备、血量）的跨关卡保存。

## 三、开发阶段规划

### 阶段一：前期准备与技术预研（第 1-2 周）

#### 1. 任务内容

环境搭建

安装 Unity 6 与 Visual Studio 2022，配置两者的联动开发环境，熟悉 Unity 6 的新特性（如 Entity Component System 优化）。

搭建 Git 仓库，确定代码提交规范，建立项目的基础目录结构。

技术预研

学习 Perlin 噪声地形生成的实现原理，调研《地心护核者》地形生成的技术思路，整理相关技术文档。

学习行为树的设计与实现逻辑，参考开源行为树框架的代码结构，确定本项目的行为树架构设计。

研究非网格地形下的 A * 寻路算法实现，学习导航网格（NavMesh）的动态烘焙技术。

调研《元气骑士》等肉鸽游戏的道具系统、背包系统设计思路，整理肉鸽元素的实现要点。

架构设计

绘制项目的整体 UML 架构图，规划各个模块的职责与接口，确定模块间的交互逻辑。

制定项目的代码规范，命名规则，确保代码的可维护性。

#### 2. 交付成果

搭建完成的开发环境与 Git 仓库

技术预研报告（包含地形生成、行为树、肉鸽系统的调研笔记）

项目架构设计文档与 UML 类图

代码规范文档

### 阶段二：核心模块开发（第 3-8 周）

#### 1. 地形生成模块开发（第 3-4 周）

核心任务

实现基于 Perlin 噪声的地形生成脚本，可通过参数调整地形的起伏幅度、复杂度、障碍物密度。

实现地形连通性验证功能：使用广度优先搜索（BFS）算法检测地形的连通性，若存在不可达区域，自动调整地形高度或重新生成局部地形。

实现地形细节装饰：随机生成岩石、植被等障碍物，在地形中生成资源点（用于获取道具）。

实现种子系统：支持通过输入种子值生成相同的地形，方便调试与测试。

测试内容

生成 10 个不同种子的地形，验证所有地形的连通性，确保没有不可达区域。

测试地形生成的性能，要求地形生成时间控制在 8 秒以内，不影响游戏加载体验。

交付成果

地形生成核心脚本（NoiseTerrainGenerator.cs、ConnectivityChecker.cs）

地形装饰与资源点生成脚本

地形生成测试报告

#### 2. 玩家控制与基础系统开发（第 5 周）

核心任务

实现玩家的移动控制：WASD 控制移动方向，鼠标控制视角，实现平滑的移动与视角旋转。

实现背包系统：设计背包 UI 界面，实现道具的拾取、存放、丢弃、排序功能。

实现基础战斗系统：玩家的攻击动作逻辑，伤害计算公式，血量显示 UI。

测试内容

测试玩家在不同地形上的移动流畅性，确保没有卡顿或穿模问题。

测试背包系统的交互逻辑，确保道具能正常拾取、存放与丢弃。

测试战斗系统的伤害计算，确保数值逻辑正确。

交付成果

玩家控制脚本（PlayerController.cs）

背包系统 UI 与逻辑脚本（InventorySystem.cs、InventoryUI.cs）

基础战斗系统脚本（CombatSystem.cs、HealthSystem.cs）

#### 3. 敌人 AI 模块开发（第 6-7 周）

核心任务

实现行为树框架：创建基础节点类（SelectorNode、SequenceNode、ConditionNode、ActionNode），实现行为树的执行逻辑。

设计敌人的行为树逻辑：

巡逻行为：敌人在指定区域内随机路径巡逻

发现玩家：通过视野检测（射线检测）发现玩家

追击行为：使用 A * 寻路算法（结合 JPS 优化）追击玩家

攻击行为：根据敌人类型实现近战或远程攻击逻辑

躲避行为：当敌人血量低于阈值时，向远离玩家的方向逃跑

实现敌人刷新系统：在地形生成完成后，在地形的随机位置刷新敌人，控制敌人的刷新数量与分布。

实现动态导航网格烘焙：在地形生成完成后，自动烘焙导航网格，支持敌人在动态地形上的寻路。

测试内容

测试敌人的行为逻辑，确保巡逻、追击、攻击、躲避行为正常触发。

测试敌人在复杂地形下的寻路能力，确保能绕过障碍物到达玩家位置。

测试多个敌人同时存在时的性能，确保游戏帧率保持在 30fps 以上。

交付成果

行为树框架脚本（BehaviorTree.cs、BaseNode.cs）

敌人 AI 行为树配置（EnemyBehaviorTree.cs）

A * 寻路优化脚本（AStarPathfinding.cs、JPSOptimization.cs）

敌人刷新系统脚本（EnemySpawner.cs）

#### 4. 肉鸽元素与道具系统开发（第 8 周）

核心任务

实现道具生成系统：定义武器（近战、远程）、护甲的属性模板，实现随机属性生成逻辑（伤害、防御、攻速、暴击率等属性随机化）。

实现装备系统：玩家可装备武器与护甲，装备后实时更新角色的属性，实现装备的切换逻辑。

实现资源点交互系统：玩家与资源点交互后，随机获取道具，实现资源点的刷新逻辑。

实现传送门系统：在地形的随机位置生成传送门，玩家满足条件（如清理完当前层所有敌人）后，可通过传送门进入下一层。

测试内容

测试道具生成的随机性，确保每次生成的道具属性不同，且属性分布合理。

测试装备系统的属性生效逻辑，确保装备后角色的属性正确变化。

测试传送门的功能，确保能正常切换关卡，且玩家状态能跨关卡保存。

交付成果

道具生成脚本（ItemGenerator.cs）

装备系统脚本（EquipmentSystem.cs）

资源点交互脚本（ResourcePoint.cs）

传送门系统脚本（PortalSystem.cs）

### 阶段三：系统集成与测试（第 9-10 周）

#### 1. 任务内容

模块集成

将地形生成、玩家控制、敌人 AI、道具系统、传送门系统进行整合，实现完整的游戏流程：玩家进入游戏→生成地形→刷新敌人与资源点→玩家探索、战斗、拾取道具→通过传送门进入下一层。

实现关卡管理系统：记录玩家的关卡进度，保存玩家的背包、装备、血量状态，在关卡切换时加载玩家状态。

集成测试

测试完整的游戏流程，确保各个模块协同工作正常，没有逻辑冲突。

测试边界情况：比如玩家在地形边缘的移动、敌人数量过多时的性能、道具背包满时的交互逻辑。

测试游戏的稳定性，确保连续游玩 10 分钟以上不会出现崩溃或严重 bug。

Bug 修复

修复测试中发现的 bug，比如地形连通性问题、敌人寻路错误、背包系统的交互 bug、传送门的关卡切换错误等。

#### 2. 交付成果

可运行完整游戏流程的游戏原型

集成测试报告（包含测试用例、测试结果、bug 记录与修复情况）

### 阶段四：优化与玩法调整（第 11-12 周）

#### 1. 任务内容

性能优化

优化地形生成的性能：使用多线程技术加速地形生成，减少生成时间。

优化敌人 AI 的寻路性能：使用寻路缓存技术，减少重复寻路的计算量。

优化 UI 渲染性能：使用对象池技术优化背包 UI 的物品图标渲染，减少 Draw Call。

使用 Unity Profiler 进行性能分析，将游戏帧率稳定在 60fps 以上（在中等配置电脑上）。

玩法平衡调整

调整敌人的属性：根据测试反馈，调整敌人的血量、伤害、攻击频率，确保游戏难度适中。

调整道具的属性分布：优化道具的随机属性范围，确保不同类型的道具都有其使用价值。

调整地形的复杂度：实现关卡难度递进，随着关卡层数增加，地形复杂度与敌人数量逐渐提升。

细节优化

增加游戏音效与特效：攻击特效、道具拾取特效、地形环境音效。

优化游戏 UI：增加血量条、道具提示、关卡信息显示等 UI 元素，提升用户体验。

增加简单的游戏剧情：添加游戏开场剧情与关卡过渡剧情，提升游戏的沉浸感。

#### 2. 交付成果

优化后的游戏原型，性能与玩法平衡得到提升

性能优化报告（包含优化前后的性能数据对比）

玩法调整记录文档

### 阶段五：文档整理与毕业设计撰写（第 13-14 周）

#### 1. 任务内容

项目文档整理

整理各个模块的设计文档，补充代码注释，确保代码的可读性。

整理项目的开发过程文档，包含技术调研、开发日志、测试报告。

毕业设计论文撰写

按照学校的毕业设计论文要求，撰写完整的论文，包含以下章节：

引言：项目背景、研究目的与意义

相关技术研究：程序化内容生成、行为树 AI、肉鸽游戏设计的相关研究现状

系统设计：项目架构设计、模块设计、UML 图

系统实现：各个模块的实现细节、核心代码示例

系统测试：测试用例、测试结果、性能分析

总结与展望：项目总结、未来改进方向

答辩准备

制作毕业设计答辩 PPT，包含项目介绍、技术实现、游戏演示、总结与展望。

录制游戏演示视频，展示游戏的核心玩法与功能。

#### 2. 交付成果

完整的项目开发文档

符合学校要求的毕业设计论文

答辩演示 PPT 与游戏演示视频

## 四、风险预估与应对措施

### 1. 技术风险

风险 1：地形生成的连通性问题，可能出现不可达区域
应对措施：在地形生成后，使用 BFS 算法进行连通性检测，若检测到不可达区域，自动调整地形高度，或重新生成局部地形；同时在地形生成算法中加入约束条件，减少不可达区域的生成概率。

风险 2：敌人 AI 在复杂地形下的寻路效率低下，导致游戏卡顿
应对措施：使用跳点搜索（JPS）算法优化 A * 寻路的效率，减少寻路计算量；同时使用寻路缓存技术，缓存敌人的寻路路径，避免重复计算；对于大量敌人的场景，使用分批寻路的方式，减少单帧的计算压力。

风险 3：肉鸽元素的平衡性难以把控，导致游戏体验不佳
应对措施：在开发过程中邀请同学进行多次玩法测试，收集反馈意见，建立属性平衡表，调整道具与敌人的属性范围；同时实现难度调整机制，允许玩家选择不同的游戏难度。

### 2. 时间风险

风险 1：某个模块开发进度滞后，影响整体项目进度
应对措施：制定详细的每周任务计划，使用 Trello 进行任务进度跟踪，每周进行进度检查；若出现进度滞后，调整后续任务的时间安排，优先实现核心功能，简化非必要的细节功能，待核心功能完成后再补充细节。

风险 2：毕业设计论文撰写时间不足
应对措施：在项目开发过程中同步撰写论文的部分章节（如引言、相关技术研究），避免最后集中撰写的压力；提前确定论文的结构与大纲，提高撰写效率。

### 3. 资源风险

风险 1：Unity 商业插件（如行为树插件）的使用限制
应对措施：优先采用手动实现的方式开发核心功能，避免依赖商业插件；若需要使用插件，选择开源免费的替代方案，或参考开源代码实现类似功能。

风险 2：电脑硬件性能不足，影响开发与测试
应对措施：优化开发流程，使用低精度的地形模型进行开发测试，在最终测试时使用高精度模型；若硬件性能严重不足，申请使用学校的实验室设备进行开发与测试。

## 五、项目里程碑

| 阶段 | 里程碑 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 开发环境搭建完成，技术预研结束 | 第 2 周 |
| 阶段二 | 地形生成模块完成，可生成连通的随机地形 | 第 4 周 |
| 阶段二 | 玩家控制与基础系统完成，可实现移动、背包、基础战斗 | 第 5 周 |
| 阶段二 | 敌人 AI 模块完成，敌人可实现巡逻、追击、攻击行为 | 第 7 周 |
| 阶段二 | 肉鸽元素与道具系统完成，可实现随机道具生成与装备 | 第 8 周 |
| 阶段三 | 系统集成完成，可运行完整的游戏流程 | 第 10 周 |
| 阶段四 | 游戏优化完成，性能与玩法平衡调整完毕 | 第 12 周 |
| 阶段五 | 毕业设计论文完成，答辩材料准备完毕 | 第 14 周 |

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)